**BẢN KẾ HOẠCH**

**Danh sách thành viên của nhóm:**

Nguyễn Thị Lụa 15036751

Phạm Thị Kim Ngân 15036861

**Topic 2**: **Import data by talend**

Bảng kế hoạch: Thời gian 10 tuần.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TUẦN | KẾ HOẠCH | THÀNH VIÊN | KẾT QUẢ |
| 1 | -Lập bảng kế hoạch thực hiện cho 10 tuần.  -Xác định mục tiêu đạt được là sản phẩm quản lý dữ liệu dùng để chuyển đổi dữ liệu từ file csv sang CSDL và cập nhật dữ liệu. | Nguyễn Thị Lụa  Phạm Thị Kim Ngân | -Đã xác định được mục tiêu đạt được |
| 2 | -Tìm hiểu tài liệu về Talend  -Tìm hiểu về java | Nguyễn Thị Lụa | Đã hoàn thành |
| 3 | -Cài đặt và sử dụng Talend Open Studio.  -Cài đặt JDK 1.8 | Nguyễn Thị Lụa  Phạm Thị Kim Ngân | Đã hoàn thành |
| 4 | -Đọc file csv rồi lưu vào file csv khác | Phạm Thị Kim Ngân |  |
| 5 | -Tìm hiểu Insert | Nguyễn Thị Lụa  Phạm Thị Kim Ngân |  |
| 6 | -Tìm hiểu Update | Nguyễn Thị Lụa  Phạm Thị Kim Ngân |  |
| 7 | -Tìm hiểu Export | Nguyễn Thị Lụa  Phạm Thị Kim Ngân |  |
| 8+9 | -Test và sửa lỗi | Nguyễn Thị Lụa  Phạm Thị Kim Ngân |  |
| 10 | -Hoàn thành sản phẩm | Nguyễn Thị Lụa  Phạm Thị Kim Ngân |  |